SmartCart

AI asistent pro nákup na Rohlik.cz

Plán projektu — Diplomová práce

Verze 1.0 — Květen 2026

Webová aplikace s AI agentem pro automatizované nákupní plánování,

správu rozvrhu a integraci s platebním účtem Revolut.

# 1. Přehled projektu

SmartCart je webová aplikace s integrovaným AI agentem, která uživateli usnadní týdenní nákupní plánování a automatizuje nákup na Rohlik.cz. Systém reaguje na rozvrh uživatele, sleduje aktuální slevy a navrhuje optimální čas objednávky. Konečné schválení objednávky zůstává vždy na uživateli.

## 1.1 Hlavní cíle

Usnadnění týdenního nákupního plánování pomocí AI agenta

Integrace s Rohlik.cz — produkty, ceny, slevy, košík

Automatické plánování doručení dle rozvrhu uživatele

Bezpečná integrace s Revolut účtem pro platby

Responzivní UI — plnohodnotné použití na mobilu i PC

Přehledy útrat a nákupní statistiky

## 1.2 Kontext pro diplomovou práci

| Akademický přínos | Práce kombinuje výzkum v oblasti AI agentů (LangGraph, human-in-the-loop), integrace externích API (Rohlik, Revolut) a moderního full-stack vývoje. |
| --- | --- |

| Technická náročnost | Reverzní inženýrství Rohlik API, správa stavů agenta, zabezpečení platebních operací a návrh reaktivní webové aplikace. |
| --- | --- |

| Praktická využitelnost | Výsledná aplikace je funkční produkt použitelný v reálném životě — silný argument pro obhajobu. |
| --- | --- |

# 2. Technický stack

Výběr technologií je založen na třech prioritách: zralost ekosystému, vhodnost pro AI agenty a možnost spustit celý systém na domácím serveru (Raspberry Pi, VPS).

| Vrstva | Technologie | Zdůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + TypeScript | SSR, file-based routing, API routes; PWA podpora pro mobilní použití |
| Styling | Tailwind CSS + shadcn/ui | Rychlý responzivní design bez nutnosti psát custom CSS od nuly |
| Backend API | Python + FastAPI | Rychlé REST API s automatickou OpenAPI dokumentací; Python je nativní prostředí AI ekosystému |
| AI Agent | LangGraph + Claude API | LangGraph nativně podporuje human-in-the-loop — agent čeká na souhlas před objednáváním |
| Scheduling | Celery + Redis | Pravidelná kontrola slev a návrh optimálního času nákupu |
| Databáze | PostgreSQL | Relační databáze pro uživatele, nákupní seznamy, rozvrh, transakce |
| Cache / Queue | Redis | Session cache, fronty úloh, real-time notifikace |
| Notifikace | Firebase FCM | Push notifikace na mobil i desktop — zdarma, spolehlivé |
| Rohlik integrace | Playwright + REST | Reverzní inženýrství Rohlik API nebo headless browser jako fallback |
| Revolut integrace | Revolut Open Banking API | Oficiální API pro čtení zůstatku a iniciování plateb (developer sandbox dostupný) |
| Infrastruktura | Docker + Docker Compose | Celý stack v kontejnerech — spustitelný lokálně i na VPS jedním příkazem |
| Real-time | WebSocket (FastAPI) | Live aktualizace košíku a notifikace přímo v aplikaci bez pollingu |

## 2.1 Architektura systému — přehled vrstev

| Next.js Frontend PWA, TypeScript, responzivní design, real-time WebSocket | FastAPI Backend REST API, business logika, autentifikace, WebSocket server | LangGraph Agent AI plánování, human-in-the-loop, nástroje pro Rohlik a Revolut | Celery Workers Scheduled joby: kontrola slev, návrhy nákupu, push notifikace |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Funkční požadavky

## 3.1 Správa nákupních seznamů

Definice typických týdenních / měsíčních nákupů

Konkrétní produkty z Rohlik.cz (včetně značky a varianty)

Obecne polozky -- kureci prsa -- AI vybere nejvhodnejsi produkt

Nastavení množství a frekvence nákupu

Generování nákupního seznamu pro příští nákup

Odškrtávání položek v případě offline nákupu (zabránění duplikátům)

Ruční úpravy seznamu před objednáním

## 3.2 AI agent a automatizace

Sledování slev a optimálních cen na Rohlik.cz

Návrh nejlepšího času objednávky dle rozvrhu uživatele

Push notifikace: Dnes ve 14:00 by bylo idealni objednat

Human-in-the-loop: agent předloží návrh, uživatel schválí nebo upraví

Automatické vložení do košíku a platba přes Revolut po schválení

## 3.3 Správa rozvrhu

Definice pravidelných aktivit — práce, fitko, škola...

Časové sloty pro doručení (kdy bude uživatel doma)

Volitelně: integrace s Google Calendar API

## 3.4 Přehledy a analýzy

Útrata v čase — denní, týdenní, měsíční grafy

Kategorizace výdajů (zelenina, maso, mléčné...)

Ušetřeno díky slevové optimalizaci agenta

## 3.5 Chat s AI agentem

Prirozeny jazyk: Potrebuji uvaret gulas pro 6 lidi

Agent rozloží recept na ingredience a přidá je do nákupního košíku

Kontextove upravy: Potrebuji vice syru tento tyden

# 4. Fáze vývoje

Projekt je rozdělen do šesti fází pokrývajících 9 měsíců. Každá fáze má jasně definovatelné výstupy a lze ji samostatně demonstrovat.

| Fáze | Název | Trvání | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Základy a architektura | Měsíc 1 | Nastavení projektu, Docker, CI/CD pipeline, databázové schéma, autentifikace |
| F2 | Rohlik integrace | Měsíce 2–3 | Reverzní inženýrství API, produktový katalog, sledování cen a slev |
| F3 | Nákupní seznamy a košík | Měsíce 3–4 | CRUD pro nákupní seznamy, vkládání do košíku na Rohlik.cz, offline odpovídání |
| F4 | AI agent — jádro | Měsíce 4–6 | LangGraph agent, nástroje, human-in-the-loop schvalování, Celery joby |
| F5 | Revolut a platby | Měsíce 6–7 | Integrace Revolut API, autorizace plateb, bezpečnostní opatření |
| F6 | UI, chat a přehledy | Měsíce 7–9 | Responzivní UI, chatovací rozhraní, přehledy útrat, PWA na mobilu |

## 4.1 Fáze 1: Základy a architektura

### Výstupy

Monorepo struktura — frontend + backend v jednom repozitáři (nx nebo Turborepo)

Docker Compose pro všechny služby: Next.js, FastAPI, PostgreSQL, Redis

Plné databázové schéma (viz sekce 5)

JWT autentifikace s refresh tokeny

GitHub Actions CI/CD — automatické testy při každém commitu

Výsledek: funkční vývojové prostředí spustitelné příkazem docker-compose up

## 4.2 Fáze 2: Rohlik integrace

### Výstupy

Rohlik klient: vyhledávání produktů, detail produktu, aktuální cena, slevy

Celery job — kontrola slev každé 2 hodiny, ukládání do price_history

Přidání produktu do košíku na Rohlik.cz (API nebo Playwright fallback)

### Technická poznámka

Rohlik.cz nemá oficiální veřejné API. Existují dvě hlavní přístupy: (1) reverzní inženýrství interního REST API z mobilní aplikace — stabilnější a rychlejší; (2) Playwright headless browser — pomalejší, ale robustnější při frontendových změnách. Doporučuji kombinaci obou s automatickým fallbackem.

## 4.3 Fáze 3: Nákupní seznamy a košík

REST API pro CRUD operace nad nákupními seznamy

Frontend: tvorba a úprava seznamů, vyhledávání Rohlik produktů

Mapování obecných položek na Rohlik produkty pomocí AI (embedding search)

Offline odpovídání: uživatel označí co koupil fyzicky — systém to vyřadí ze seznamu

## 4.4 Fáze 4: AI agent — jádro

### LangGraph stavový agent — nástroje (tools)

search_rohlik(query) — vyhledání produktů

add_to_cart(product_id, quantity) — přidání do košíku

check_revolut_balance() — kontrola zůstatku

send_notification(message) — push notifikace uživateli

get_user_schedule() — načtení dostupných slotů pro doručení

### Human-in-the-loop flow

Agent sestaví návrh objednávky → pozastaví se → pošle notifikaci

Uživatel otevře aplikaci, zkontroluje košík, schválí nebo upraví

Po schválení agent dokončí objednávku a zaplatí přes Revolut

## 4.5 Fáze 5: Revolut a platby

Registrace v Revolut Developer portálu (sandbox prostředí)

OAuth flow pro propojení Revolut účtu uživatele

Čtení zůstatku a iniciování platby po explicitním souhlasu

Bezpečnostní opatření: limity útraty, dvoufázové potvrzení, audit log

## 4.6 Fáze 6: UI, chat a přehledy

Responzivní design — mobilní first (Tailwind breakpoints sm/md/lg)

PWA manifest — přidání na domácí obrazovku mobilu

Dashboard: nákupní návrhy, stav košíku, rozvrh, zůstatek Revolut

Přehledy útrat: grafy, kategorizace, ušetřeno slevami

Finalizace chat rozhraní s historií konverzací a kontextovým pamětí

# 5. Databázové schéma

PostgreSQL databáze s následujícími hlavními tabulkami:

| Tabulka | Klíčové sloupce |
| --- | --- |
| users | id, email, password_hash, revolut_token, created_at |
| shopping_lists | id, user_id, name, frequency (weekly/monthly), is_active |
| list_items | id, list_id, rohlik_product_id, generic_name, quantity, unit |
| schedule_slots | id, user_id, day_of_week, start_time, end_time, activity_type |
| orders | id, user_id, rohlik_order_id, status, total_amount, approved_at |
| order_items | id, order_id, product_id, quantity, price, discount_applied |
| price_history | id, rohlik_product_id, price, is_on_sale, recorded_at |
| notifications | id, user_id, type, message, sent_at, read_at |
| chat_messages | id, user_id, role (user/agent), content, created_at |

# 6. Klíčové technické výzvy a strategie

## 6.1 Rohlik.cz integrace bez oficiálního API

| Problém | Rohlik nemá veřejné API. Interní API může být kdykoliv změněno bez upozornění. |
| --- | --- |

| Strategie | Reverzní inženýrství interního API z mobilní aplikace (Charles Proxy / mitmproxy) + Playwright jako automatický fallback. Abstraktní klientská vrstva umožní přepnutí metody bez změny zbytku kódu. |
| --- | --- |

## 6.2 LangGraph human-in-the-loop s asynchronním čekáním

| Problém | Agent musí 'pozastavit' workflow a čekat hodiny na asynchronní souhlas od uživatele — běžný run nemůže zůstat otevřený. |
| --- | --- |

| Strategie | LangGraph persistence layer uloží kompletní stav agenta do PostgreSQL. WebSocket pošle push notifikaci. Po schválení se workflow obnoví přesně ze uloženého stavu — žádná ztráta kontextu. |
| --- | --- |

## 6.3 Bezpečnost platebních operací

| Problém | AI agent má přístup k Revolut účtu — chyba v agentovi nebo prompt injection může způsobit neočekávanou transakci. |
| --- | --- |

| Strategie | Víceúrovňová ochrana: (1) maximální limit útraty na jedno objednání, (2) explicitní souhlas uživatele před každou platbou, (3) Revolut sandbox pro veškeré testování, (4) kompletní audit log transakcí. |
| --- | --- |

# 7. Milníky a harmonogram

| Milník | Název | Termín | Demonstrovatelnost |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Funkční vývojové prostředí | Měsíc 1 | docker-compose up spustí celý stack s hot-reload |
| M2 | Rohlik integrace hotová | Měsíc 3 | Vyhledávání produktů a přidávání do košíku funguje |
| M3 | Nákupní seznamy v UI | Měsíc 4 | CRUD pro seznamy, offline odpovídání, mobilní UI |
| M4 | AI agent v1 | Měsíc 6 | Agent navrhuje nákup, uživatel schvaluje přes notifikaci |
| M5 | Revolut platby | Měsíc 7 | End-to-end flow: seznam → košík → schválení → platba |
| M6 | Finální produkt | Měsíc 9 | Plné UI, chat s agentem, přehledy útrat, PWA na mobilu |

# 8. Možná rozšíření

Následující funkce nejsou součástí základního zadání, ale mohou být implementovány jako nadstandardní přínos nebo jako náměty pro navazující práci.

Integrace s Google Calendar pro automatické rozpoznání volna uživatele

Podpora více členů domácnosti se sdíleným nákupním seznamem

Integrace receptových aplikací — agent automaticky rozloží recept na ingredience

Srovnání cen s konkurencí (Košík.cz, iTesco) pro výběr nejlevnějšího zdroje

Predikce spotřeby na základě historických dat uživatele (ML model)

Export přehledů do PDF a Excel pro osobní finance

Gamifikace: odměny a statistiky za úsporné nákupní chování

# 9. Doporučení pro vedení práce

| Právní aspekty | Použití Rohlik API bez oficiálního souhlasu je pro akademické účely obecně tolerováno. Vedoucí by měl tuto oblast explicitně zmínit v textu práce a případně kontaktovat Rohlik.cz pro formální povolení. |
| --- | --- |

| Revolut sandbox | Pro demonstraci a obhajobu plně postačí testovací sandbox prostředí Revolut. Produkční přístup vyžaduje schválení Revolut Business — to není cílem diplomové práce. |
| --- | --- |

| GDPR a bezpečnost | Aplikace zpracovává citlivé údaje (platební tokeny, nákupní chování). Kapitola věnovaná bezpečnosti dat a souladu s GDPR je pro obhajobu nezbytná. |
| --- | --- |

# 10. Závěr

SmartCart je ambiciózní, ale technicky reálně proveditelnou diplomovou prací. Kombinuje současné trendy v oblasti AI agentů, full-stack webového vývoje a open-banking integrací. Výsledkem nebude pouze teoretické pojednání — jde o funkční aplikaci řešící reálný každodenní problém.

Projekt je realizovatelný v 9 měsících za předpokladu, že:

Rohlik API bude úspěšně reverzně inženýrováno v prvních 3 měsících

Revolut integrace bude postavena na sandboxu (fáze 5)

LangGraph human-in-the-loop bude implementován iterativně s postupným rozšiřováním

Tento dokument bude průběžně aktualizován po dohodě s vedoucím práce.